Missione Bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia

Il Comandante

oggetto:	Missione bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia (MIASIT) - Verbale di passaggio di consegne tra il Gen. B. Michele Fraterrigo (cedente) e il Gen. B.A. Nome COGNOME (subentrante).



L’anno duemilaventitre, addì 20 del mese di settembre, in Tripoli (TRI), nell’Ufficio del Comandante (CTE) di MIASIT,

VISTI

[…]

RISULTANZE

Sommario

1.	INQUADRAMENTO DELLA MISSIONE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO (vds. Cartella 1)	2

2.	ASPETTI DI NATURA TECNICO-GIURIDICA DELLA MISSIONE (vds. Cartella 2)	2

3.	INFRASTRUTTURE E FORCE PROTECTION (annessi Cartella 3)	2

3.1.	La cellula infrastrutturale	2

3.2.	Quadro normativo di riferimento Infrastrutture	2

3.3.	La cellula Force Protection	3

3.4.	Quadro normativo di riferimento Force Protection	3

3.5.	Situazione infrastrutturale attuale: TRI e MIS ad agosto 2023	3

3.6.	Situazione infrastrutturale pregressa TRI	3

3.7.	Situazione infrastrutturale pregressa MIS	3

3.8.	Sede di TRI – SUL	4

3.9.	Sede di TRI – SUL – Aspetti FP	4

3.10.	Sede di TRI – WAD	4

3.11.	Sede di TRI – WAD – Aspetti FP	4

3.12.	Sede di MIS - BDMM	4

3.13.	Lavori effettuati	5

3.14.	Documentazione delle infrastrutture	5

3.15.	Lavori futuri	5

4.	PERSONALE E ORGANICO DELLA MISSIONE (vds. Cartella 4)	6

5.	LA COOPERAZIONE, IL CAPACITY BUILDING E IL CIMIC (vds. Cartella 5)	6

6.	FUNZIONAMENTO DELLA MISSIONE (vds. Cartella 6)	6

7.	LE COMUNICAZIONI AI VERTICI E LA DOCUMENTAZIONE PERIODICA (vds. Cartella 7)	6

8.	LE DISPOSIZIONI PERMANENTI (vds. Cartella 8)	6

Il CTE subentrante ha preso visione della situazione complessiva delle attività correnti e programmate, verificando i contenuti del presente verbale.

# INQUADRAMENTO DELLA MISSIONE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO (vds. Cartella 1)

# ASPETTI DI NATURA TECNICO-GIURIDICA DELLA MISSIONE (vds. Cartella 2)

# INFRASTRUTTURE E FORCE PROTECTION (annessi Cartella 3)

## La cellula infrastrutturale

La cellula è denominata Infrastructure Management Centre (IMC) ed è composta da un Ufficiale EI con incarico di Direttore ed un Sottufficiale EI con incarico di Addetto.

L’IMC è organo di consulenza tecnica MIASIT ed è deputato alla progettazione e conduzione dei lavori infrastrutturali commissionati dal contingente ITA. La duty location di entrambe le figure è TRI, ma l’Addetto IMC è temporaneamente dislocato a MIS per consentire alla cellula di seguire direttamente i lavori su entrambe le sedi.

L’IMC utilizza a tale scopo i fondi assegnati sui pertinenti capitoli di spesa: cap. 1189/6 per lavori di Ordinaria Manutenzione Immobili (OMI) e cap. 7770/4 per lavori di Ammodernamento e Rinnovamento (AR).

Con i fondi del cap. 1189/6 vengono finanziate anche le attività di Minuto Mantenimento (MM) in capo alla Squadra Mantenimento del Plotone Supporto e Servizi (PSS) del DMM a MIS. Il PSS, pur non dipendendo funzionalmente dall’IMC, sottopone al IMC gli interventi di MM che ritiene necessari per l’imputazione sul capitolo di spesa e per le valutazioni di congruità tecnico-economica.

L’IMC dipende:

- in linea gerarchica direttamente da COM MIASIT;

- in linea funzionale-operativa dalla Divisione J-ENG del Reparto di Supporto Operativo del COVI;

- in linea funzionale-tecnica per i lavori OMI dal Comando Infrastrutture (COMINFRA) del Comando Genio del Comando Forze Operative Terrestri di Supporto (COMFOTER SPT);

- in linea funzionale-tecnica per i lavori AR dalla Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) dello Stato Maggiore della Difesa (SMD).

L’input per interventi infrastrutturali è dato direttamente dal COM MIASIT; può bensì nascerere da valutazioni tecniche dell’IMC stessa o giungere come richiesta da altre articolazioni MIASIT.

La proposta di lavori, vagliata ed autorizzata dal COM MIASIT, viene concretizzata dal IMC in un progetto esecutivo che viene trasmesso Distaccamento Amministrativo (DA) mediante la redazione di un Documento Tecnico di Acquisizione (DTA).

La DA cura la fase di affidamento ovvero la selezione dell’operatore economico e la stipula dell’atto contrattuale, dopodichè l’IMC cura la fase di esecuzione dei lavori con finalizzazione dell’esigenza.

Il Direttore IMC è Gestore Operativo dei Fondi del capitolo 1189/6/71 (annesso 3.a): controlla pertanto l’andamento della spesa per il capitolo nel corrente E.F. e propone le richieste fondi per l’esigenze del futuro E.F. L’IMC partecipa alle attività del FPWG mensilmente (cfr. FPO).

## Quadro normativo di riferimento Infrastrutture

La maggiore attività del IMC consiste nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali. Le principali norme di riferimento sono:

- D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;

- DPR 207/2010 Regolamento Contratti Pubblici (per le parti ancora in vigore);

- D.M. 49/2018 Linee guida Direzione Lavori;

- DPR 236/2012 Regolamento Lavori Difesa;

- Direttiva GENIODIFE GEN-G-001 Istruzioni uso e mantenimento immobili militari.

- D.M. MISE 37/2008 Regolamento impianti

- D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambiente.

## La cellula Force Protection

Testo FPO

## Quadro normativo di riferimento Force Protection

Testo FPO

## Situazione infrastrutturale attuale: TRI e MIS ad agosto 2023

Il personale di MIASIT in LBY è distribuito nelle due sedi di TRI e MIS.

Nella capitale opera il CDO mentre nella città di MIS opera il DMM.

Il personale del CDO non dispone di una base militare e, su autorizzazioni del COVI, è alloggiato e opera in due infrastrutture civili: l’Hotel Al Sultan (SUL) (annesso 3.b) e l’Hotel Al Waddan (WAD) (annesso 3.c).

In WAD risiede anche il personale dell’Ambasciata ITA, il SUL è ad uso esclusivo del personale MIASIT.

Il SUL è Posto Comando Principale, vi risiede ed opera il personale del CDO ed il personale dei Mobile Training Team (MTT).

Il WAD è Posto Comando Alternato, vi risiede una piccola aliquota di personale MIASIT e risiede anche personale dell’Ambasciata italiana a Tripoli (AMB) nonché altro personale civile e militare afferente a diverse missioni.

A MIS opera il DMM ed è tutto ubicato nella Base indicata “Palazzina C” (oggi Base del Distaccamento MIASIT Misurata BDMM) la quale comprende, oltre la suddetta palazzina, diversi moduli ad uso alloggi e uffici realizzati dal contingente. La BDMM è all’interno del sedime dell’aeroporto militare di MIS nel comprensorio dell’Accademia Aeronautica Libica (AAL).

## Situazione infrastrutturale pregressa TRI

Il CDO a TRI da SET_2022 fino a GIU_2023 era ubicato in due infrastrutture: WAD e l’hotel Peacock (PEA). Il PEA è un complesso alloggiativo ubicato nel quartiere di Tagiura, nella parte est di TRI. Il PEA è una struttura chiusa al pubblico che ospita uffici ed alloggi dell’Ambasciata tedesca e dell’Ambasciata olandese ed è dotata di servizio di vigilanza privata. Al PEA generalmente risdiedeva il personale dei MTT.

Il PEA è dotato di 80 stanze distribuite su tre livelli nell’edificio principale e 9 stanze in una struttura indipendente denominata Villa, un ristorante a buffet, un’area verde molto ampia, piscina, palestra, area SPA e sala meeting. Al 17/06/2023 la maggior parte del personale del WAD si è trasferita al SUL e tutto il personale ITA ha abbandonato il PEA per situarsi nel SUL (annesso 3.d).

## Situazione infrastrutturale pregressa MIS

Il DMM è dislocato presso la BDMM dal APR_2023 (annesso 3.e). Da SET_2022 fino ad APR_2023 era dislocato presso la Base denominata Field Hospital (BFH), avendo come principale attività operativa l’ospedale da campo (FH). La BFH era ubicata nell’aeroporto militare di MIS, in strutture dell’AAL. Nella BFH il contingente MIASIT è stato strutturato nella Task Force Ippocrate (TF-I) dal 2016 fino a DIC_2022, dal DIC_2022 è configurato come DMM.

Il FH fu allestito su richiesta delle autorità politiche libiche (annesso 3.f) per fornire assistenza sanitaria alle forze armate LYB impegnate nel contrasto alla presenza di ISIS/DAESH e per sostenere gli ospedali di MIS stessa. L’area della BFH fu consegnata dall’AAL a MIASIT con Technical Arrangement in SET_2016 (annesso 3.g).

Con specifica NV del MoD libico, indirizzata a ITA ad APR_2022 (annesso 3.h), la LYB ha confermato l’esigenza di mantenere la presenza militare ITA a MIS chiedendo tuttavia di (annesso3.i):

- chiudere il FH per scadenza del mandato (non ci sono più ostilità in LYB) e sostituirlo con una squadra ITA di supporto tecnico per la cooperazione (come a TRI, ambito CMC);

- restituire gli spazi della BFH al corpo studentesco dell’AAL;

- pianificare l’alloggiamento del DMM in una nuova sede all’interno dell’area dell’AAL.

Con una successiva NV del LUG_2022 (annesso 3.j), il MoD libico ha identificato univocamente la BDMM quale nuova sede del contingente ITA a MIS.

La BDMM è passata in consegna dalla AAL al DMM a FEB_2023 (annesso 3.k) e trasferita all’attuale COM DMM in LUG_2023 (annesso 3.l).

## Sede di TRI – SUL

Il Posto Comando principale a TRI è ubicato presso il SUL, situato nel quartiere Al Dhara, in via Settimio Severo. La struttura è un albergo ad uso esclusivo del CDO MIASIT, costituita da un un fabbricato di circa 24 metri per 19 metri ubicato nel quartiere di Al Dahra di Tripoli, Libia, individuabile alle seguenti coordinate WGS84: 32°53'31.3"N, 13°11'49.1"E (32.892040 N, 13.196970 E).

Il SUL è un edificio con struttura in cemento armato, si sviluppa su 12 livelli di cui 11 fuori terra ed uno interrato per un totale di circa 33 metri. All’edificio è annessa l’autorimessa dove sono parcheggiati i veicoli ad uso MIASIT e vi è un piccolo deposito ad uso MTT GENIO.

Il SUL è gestito dalla azienda LAILAC che ne cura, tra l’altro, l’ordinaria manutenzione.

## Sede di TRI – SUL – Aspetti FP

Testo FPO

## Sede di TRI – WAD

Il Posto Comando alternato a TRI è ubicato presso il WAD, struttura ubicata a Tripoli, quartiere Al Dhara, in via Sidi Issa. È individuabile alle seguenti coordinate WGS84: 32° 53’ 35.12’’ N, 13° 11’ 27.51’’ E (32.893088 N, 13.190975 E).

La struttura è un albergo ad uso esclusivo di personale italiano ma non ad uso esclusivo di MIASIT. È infatti utilizzato anche dall’adiacente AMB e da altro personale italiano civile e militare. Il WAD è collegato direttamente, attraversando una strada controllata dalla Polizia Diplomatica, all’AMB. La struttura è dotata di 91 stanze distribuite su 4 livelli, un ristorante con servizio a buffet, un atrio interno, una palestra di due sale ed una sala meeting.

Il WAD è gestito dalla azienda LAILAC che ne cura, tra l’altro, l’ordinaria manutenzione.

## Sede di TRI – WAD – Aspetti FP

Testo FPO

## Sede di MIS - BDMM

La BDMM è configurata su un lotto di circa 75m x 57m, consta dell’edificio principale denominato Palazzina C (PALC) e di altri edifici realizzati in moduli prefabbricati. La BDMM è individata dalle seguenti coordinate WGS84: 32° 19’ 1.44’’ N, 15° 3’ 20.85’’ E (32.317068 N, 15.055792 E).

La BDMM è stata consegnata dal AAL al DMM con solo l’area di sedime e la PALC.

L’IMC ha realizzato opere di urbanizzazione dell’area pertinente alla PALC: impianto di adduzione idrica e scarico, impianto elettrico con quadro principale e sottoquadri, pavimentazione stradale. Sono stati successivamente trasferiti dalla BFH alla BDMM i moduli prefabbricati che costituiscono la restante parte della Base: moduli A, B, D, E, F, H, J, L, M, O ad uso alloggi ed uffici. Sono stati realizzati, nei primi mesi del 2023, altri moduli costituiti da tettoie a protezione del gruppo elettrogeno (area I), del potabilizzatore (area K), del quadro elettrico principale (modulo Q).

Sono stati effettuati da IMC nel mese di GIU_2023 lavori di rimodulazione locali cucina per adottare la configurazione richiesta dal COVI J-VET. A seguito dei lavori è stata inviata integrazione alla SCIA dell’attività di preparazione e somministrazione pasti (cfr. DSS DMM). A completamento della base sono state allestite una tenda “struttura pneumatica policroma 7x5m” ad uso alloggio per il personale di passaggio (modulo N) ed una “tenda struttura pneumatica 12x8m” ad uso palestra (modulo G). Ulteriori elementi presenti all’interno dell’area di sedime sono 15 moduli container ISO20, 4 celle frigo (2 militari e due a noleggio) e n.2 PCU (annesso 3.m).

## Lavori effettuati

Dal SET_2022 a AGO_2023 sono stati effettuati i seguenti lavori a cura IMC:

MIS FH:	lavori di rimessa in efficienza moduli prefabbricati

MIS BDMM:	urbanizzazione area esterna alla palazzina C, trasporto e installazione moduli prefabbricati

MIS BDMM:	realizzazione impianto elettrico area esterna alla palazzina C

MIS BDMM:	completamento palazzina C: pavimenti, condizionatori, arredi

MIS BDMM:	realizzazione impianto TVCC tampone (EF2022)

MIS BDMM:	adeguamento ed ampliamento capacità alloggiativa

MIS BDMM:	modulazione locali cucina

MIS BDMM:	recinzione area potabilizzatore, realizzazione copertura fabbricati e gradini

MIS BDMM:	sostituzione motori cappe cucina e rimodulazione bagni

MIS BDMM:	realizzazione impianto di illuminazione, videosorveglianza ed antintrusione (EF2022)

MIS FH:	demolizione operere di Force Protection (EF2022)

TRI HS:	opere di temperamento ed adeguamento force protection

TRI HS:	ristrutturazione magazzino MTT Genio nell’autorimessa

MIS BDMM:	automazione cancelli e canalizzazione condensa condizionatori

La documentazione dei lavori è disponibile nella cartella di rete all’indirizzo \\192.168.1.167\special_staff\IMC.

## Documentazione delle infrastrutture

L’IMC è custode dei fascicoli inventariali delle infrastrutture, redatti ai sensi della GEN-G-001, normativa di riferimento emessa da GENIODIFE per la gestione delle infrastrutture.

Il FH è stato consegnato dalla AAL alla TFI con Technical Agreement nel 2016 (annesso 3.g) ed è stata riconsegnata dal DMM alla AAL con apposito verbale (annesso 3.n). Prima della riconsegna alla AAL sono state scorporate (annesso 3.o) dal fascicolo inventariale le attrezzature della cucina, erroneamente caricate sul fascicolo. Le stesse sono state prese in carico amministrativo quali materiali ed è in corso la procedura di cessione a titolo gratuito alla AAL (a cura J4).

La BDMM è dotata di fascicolo inventariale, costituito all’atto di presa in consegna dalla AAL.

Le strutture alberghiere SUL e WAD non sono dotate di fascicoli inventariali in quanto tali infrastrutture non sono date in consegna a MIASIT. Per SUL e WAD sussiste infatti un contratto di full board accomodation che comprende, tra i servizi forniti, la gestione e manutenzione degli immobili. Gli eventuali interventi di mantuenzione neccessari sono pertanto effettuati in autonomia dalla società gerente LAILAC o, sempre dalla medesima società ed a sue spese, a seguito di segnalazione di MIASIT.

Per ciascun intervento infrastrutturale finanziato con fondi nazionali è redatta da IMC, a fine lavori, una variante di aggiornamento all’inventario (VAI) nella quale sono indicate eventuali variazioni di consistenza, in negativo o in positivo, dei manufatti edilizi. L’IMC custodisce le VAI, opportunamente numerate e registrate in un Registro delle VAI, unico per tutta MIASIT.

L’IMC custodisce inoltre le dichiarazioni di conformità degli impianti e la certificazione di agibilità della BDMM. Della BFH è custodito agli atti l’Environmental Closeout Study (annesso 3.p)

La documentazione delle infrastrutture è disponibile in rete all’indirizzo \\192.168.1.167\special_staff\IMC.

## Lavori futuri

Sono in corso di progettazione a cura IMC i seguenti lavori, la cui esecuzione è prevista entro la fine dell’E.F. 2023:

- realizzazione di una sala ginnastica con serramenti e tettoia al livello 9 del SUL;

- manutenzione degli impianti di condizionamento BDMM;

- demolizione gate di accesso della BFH;

- realizzazione di n. 2 basamenti in calcestruzzo nell’area antistante la BDMM;

- supporto alla cellula J9 CIMIC per i requisiti prestazionali di un’aula da donare alla controparte libica;

I seguenti lavori invece sono in fase di programmazione e saranno sviluppati nell’E.F. 2024:

- realizzazione di un impianto purificazione acqua sanitaria con raggi UVA presso HS;

- realizzazione di parapetto del terrazzo di copertura palazzina C BDMM,

- modifica per adeguamento della scala di emergenza HS alla normativa vigente italiana.

La documentazione relativa è disponibile nella rete interna all’indirizzo \\192.168.1.167\special_staff\IMC.

# PERSONALE E ORGANICO DELLA MISSIONE (vds. Cartella 4)

# LA COOPERAZIONE, IL CAPACITY BUILDING E IL CIMIC (vds. Cartella 5)

# FUNZIONAMENTO DELLA MISSIONE (vds. Cartella 6)

# LE COMUNICAZIONI AI VERTICI E LA DOCUMENTAZIONE PERIODICA (vds. Cartella 7)

# LE DISPOSIZIONI PERMANENTI (vds. Cartella 8)

Il presente verbale è stato redatto in tre esemplari, di cui uno per il CTE cedente, uno per il CTE subentrante, ed uno per gli atti d’ufficio custodito presso il dipendente DA.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data e luogo di cui in epigrafe.

| IL COMANDANTE CEDENTE | IL COMANDANTE SUBENTRANTE |
| --- | --- |
| (Gen. B. Michele FRATERRIGO) | (Gen. B.A. Dario MISSAGLIA) |

CARTELLA 1 - INQUADRAMENTO DELLA MISSIONE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CARTELLA 2 - ASPETTI DI NATURA TECNICO-GIURIDICA DELLA MISSIONE

CARTELLA 3 - INFRASTRUTTURE E FORCE PROTECTION

- 3.a Nomina Gestore Operativo Fondi 1189/6/71 con OdG n. 159 del 08/06/2023

- 3.b Autorizzazione di COVI a utilizzo Hotel AL SULTAN del 01.06.2023

- 3.c Autorizzazione di COVI a utilizzo Hotel AL WADDAN del 15.06.2019

- 3.d Comunicazione da MIASIT a COVI di trasferimento a Hotel AL SULTAN 21.06.2023

- 3.e Comunicazione da MIASIT a AMB di trasferimento del DMM nella BDMM a MIS 11.04.2023

- 3.f Richiesta da LIB a ITA di attivare il Field Hospital 08.08.2016

- 3.g Consegna BFH da AAL a MIASIT Technical arrangement 18.09.2016

- 3.h Richiesta di MoD a AMB di chiudere il FH e trasferirsi 26.04.2022

- 3.i Comunicazione di AAL a TF-I di assegnazione PALC 12.01.2022

- 3.j Assegnazione della PALC da MoD a AMB 06.07.2022

- 3.k Consegna BDMM da AAL a DMM 06.02.2023

- 3.l Passaggio di consegna BDMM CTE DMM 04.07.2023

- 3.m Planimetria BDMM al 05.08.2023

- 3.n Verbale di riconsegna BFH da DMM a AAL 21.06.2023

- 3.o Scorporo attrezzature cucina dalla BFH 25.05.2023

- 3.p Enviromental Closeout Study 20.05.2023

CARTELLA 4 – PERSONALE E ORGANICO DELLA MISSIONE

CARTELLA 5 – LA COOPERAZIONE, IL CAPACITY BUILDING E IL CIMIC

CARTELLA 6 - FUNZIONAMENTO DELLA MISSIONE

CARTELLA 7 - LE COMUNICAZIONI AI VERTICI E LA DOCUMENTAZIONE PERIODICA

CARTELLA 8 - LE DISPOSIZIONI PERMANENTI